РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«О муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных

жилых домов на территории Глазуновского района в 2013 году»

Принято Глазуновским районным

Советом народных депутатов			                           « 27 » марта  2013 года

В целях создания комфортных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, стимулирования процессов реформирования правоотношений в жилищной сфере, а также реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в Глазуновском районе Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Глазуновского района в 2013 году» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Глазуновского района Осина А.А.

Глава Глазуновского района				                С.Е. Шамрин

П. Глазуновка

« 27 » марта  2013 г.

№109

Приложение к решению Глазуновского районного Совета народных депутатов «О муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Глазуновского района в 2013 году»

Муниципальная адресная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории

Глазуновского района в 2013 году»

Паспорт

| Наименование программы | муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Глазуновского района в 2013 году» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» областная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орловской области в 2013 году» |
| Государственный заказчик программы | Глава Глазуновского района |
| Разработчики программы | Глазуновская управляющая компания, ТСЖ «Уют», ТСЖ «Селяночка», поселковая администрация, администрация Глазуновского района. |
| Ответственные исполнители программы | Глава администрации Глазуновского района, заместители главы администрации Глазуновского района, глава поселка Глазуновка |
| Цели и задачи программы | - финансовая поддержка органов местного самоуправления, которые обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства в проведении капитального ремонта многоквартирных домов, в которых собственники помещений самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта; - создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах; - проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением; - разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы; - обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; - использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта; - стимулирование процессов реформирования жилищной сферы; - развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений; - создание эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории Глазуновского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | В программу капитального ремонта включен 1 многоквартирный дом с общей площадью помещений 804,20 кв. метра |
| Срок реализации программы | 2013 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы – средства финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в пределах утвержденного для Глазуновского района лимита предоставления финансовой поддержки, средств областного бюджета, а также средств долевого финансирования за счет бюджета Глазуновского района и средств собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту. Общая стоимость программы составляет 2 033 665 рублей, в том числе: - субсидии бюджета за счет средств Фонда 956 432 рубля; - субсидии за счет средств областного бюджета – 501 918 рублей; - субсидии, предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование – 270 265 рублей; - средства товариществ собственников жилья, собственников жилых помещений в домах – 305 050 рублей. |
| Ожидаемые конечные показатели социально- экономической эффективности программы | передача многоквартирных домов в управление собственникам помещений; создание института профессиональных управляющих многоквартирными домами; формирование и передача собственникам жилых помещений в многоквартирных домах земельных участков, расположенных под многоквартирными домами. |
| Управление программой и система организации контроля за ее реализацией | координацию деятельности программы осуществляет Глава администрации Глазуновского района, который в установленном порядке отчитывается перед главой Глазуновского района о ходе исполнения программы в сроки, позволяющие подвести итоги отчетного периода. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в Глазуновском районе. Высока степень износа существующего жилищного фонда, основную часть которого составляют жилые дома построенные в 70-80-е годы.

Исключительная важность проблемы подчеркнута Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2007 году. На основе инициативы Президента Российской Федерации сформирован Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), выступающий одним из источников федерального финансирования работ по капитальному ремонту жилищного фонда.

К жилым помещениям с неудовлетворительными условиями проживания можно отнести часть ветхого жилищного фонда, признанного нуждающимся в капитальном ремонте в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2. Основные цели и задачи программы, целевые индикаторы и

показатели

Главной целью реализации муниципальной адресной программы является финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в проведении капитального ремонта многоквартирных   домов, в   которых собственники   помещений самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта.

Задачи муниципальной адресной программы:

-   создание   комфортных,   безопасных   и   благоприятных   условий   проживания граждан в многоквартирных домах;

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы среди населения;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;

-    обеспечение    высокой    степени    готовности    собственников    помещений    в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

-   использование   эффективных  технических  решений   и   комплексности   при проведении капитального ремонта;

- стимулирование процессов реформирования жилищной сферы;

- развитие общественного самоуправления и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений;

-    создание   эффективных   механизмов   управления   жилищным   фондом   на территории Глазуновского района.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов будут являться стимулирующим фактором процесса реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для исключения повторения сложившейся проблемной ситуации одновременно с капитальным ремонтом жилых домов будет реорганизована система управления в жилищной сфере, основывающаяся на принципах активного привлечения граждан к управлению своей собственностью.

Основными задачами на этапе реорганизации жилищных правоотношений следует признать:

-   развитие   общественного   самоуправления   и   инициативы   собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений;

- создание эффективных механизмов управления жилищным фондом на территории Глазуновского района.

Планируемые показатели выполнения муниципальной программы приведены в приложении 1 к Программе.

3. Механизм реализации и управления муниципальной программы

Федеральный закон №185-ФЗ установил правовые и организационные основы предоставления государственной финансовой поддержки в целях реформирования ЖКХ и формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Механизм муниципальной программы сформирован как составная часть общей системы оказания государственной финансовой поддержки товариществам собственников жилья, собственникам жилых помещений в проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Участниками программы являются органы местного самоуправления, товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений при условии согласия их участия в программе.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, для которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджета Орловской области, местного бюджета и средств собственников жилых помещений в домах  на проведение капитального ремонта приведен в приложении 2 к Программе.

Перечень домов сформирован на основе критериев отбора многоквартирных домов, предельной стоимости проведения капитального ремонта с учетом обоснования ресурсного обеспечения Программы.

Порядок привлечения товариществом собственников жилья, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием  средств,  предоставляемых в  соответствии  с  приложением  2  к Программе, определен в разделе 9 Программы.

Средства Фонда, средства областного бюджета и средства муниципального бюджета, предусмотренные в Программе, направляются на безвозвратной и безвозмездной основе на долевое финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов при следующих условиях:

-   включении многоквартирного  жилого дома в муниципальную  адресную программу капитального ремонта на 2013 год, утвержденную в установленном законодательством порядке и предусматривающую участие в софинансировании работ за счет средств муниципального бюджета, средств собственников жилья;

-   наличии решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной программе;

- соблюдении    муниципальным    образованием    условий    предоставления финансовой поддержки, указанных в Федеральном законе № 185-ФЗ.

В случае непредставления управляющей организацией, ТСЖ отчетности, выявления нецелевого использования денежных средств, или невыполнения  условий предоставления средств поддержки Глава Глазуновского района приостанавливает предоставление финансовой поддержки.

4. Критерии отбора многоквартирных домов в перечень домов, включаемых в программу

Критерии отбора многоквартирных домов в перечень домов, включаемых в региональную программу - важная составляющая муниципальной программы проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

В условиях ограниченного объема средств финансовой поддержки, направляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включение многоквартирных домов в муниципальную программу проводится на конкурентной основе согласно критериям.

В рамках подготовки муниципальной программы были решены следующие задачи:

а)       проведение      активной      агитационно-разъяснительной      работы      с населением;

б)       разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;

в)       обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

г)        планирование  использования  эффективных  технических  решений   и комплексности при проведении капитального ремонта.

Решение задач, указанных в подпунктах «в» и «г», стимулировалось путем установления критериев приоритетности отбора многоквартирных домов в перечень многоквартирных домов, включаемый в муниципальную программу.

При включении многоквартирных домов в перечень, использовались следующие критерии отбора:

а)       технические критерии:

-  продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта (приоритет -большей продолжительности временного периода с момента ввода жилья, последнего капитального ремонта);

-  техническое  состояние объектов общего  имущества в многоквартирном доме (приоритет - наличию угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

-  комплексность капитального ремонта (приоритет - включению в перечень работ всех или большего числа установленных Федеральным законом № 185-ФЗ видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

-   качественное  улучшение   технических  характеристик  многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет - повышению энергоэффективности);

б)  организационные критерии:

-  уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет товариществам собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в программе);

-  доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме (приоритет - единогласному решению собственников о проведении капитального ремонта);

-   степень   готовности   многоквартирного  дома  к   капитальному  ремонту (приоритет - наличию проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком);

в) финансовые критерии:

-  доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (приоритет - большей доле прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

- финансовая дисциплина собственников помещений  в многоквартирном доме (приоритет - минимальному уровню суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги);

Максимальное количество выполненных критериев служит основанием для составления ранжированного списка и занесении многоквартирного жилого дома в перечень многоквартирных домов, включенный в программу.

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2012 году составит 2 033 665 рублей, в том числе:

а)  за счет средств Фонда – 956 432 рубля;

б)  за счет средств областного бюджета – 501 918 рублей;

в)  средства предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование – 270 265 рублей;

г)  средства товариществ собственников жилья, собственников жилых помещений в домах – 305 050 рублей.

Средства товариществ собственников жилья, собственников жилых помещений,    выбравших управляющие организации, определены на основании решений общих собраний   членов товариществ, собственников жилых помещений об участии в программе и долевом финансировании в размере не менее чем 15 % от общего объема средств на капитальный ремонт дома.

Максимальный объем финансирования определяется отдельно по каждому многоквартирному жилому дому как производная общей площади помещений жилого дома на размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома и рассчитывается по формуле 1.

О фин. = П общ. * С пред., где:

О фин. - объем финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, рублей;

П общ. - общая площадь помещений многоквартирного жилого дома, квадратных метров;

С пред. - предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме, рублей.

Средства, предоставляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в пределах лимита, установленного для муниципального образования, по обращению муниципального образования увеличиваются за счет соответствующего сокращения средств, предусмотренных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в случае, если объем предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, запрашиваемый муниципальным образованием на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, меньше предусмотренных на эти цели средств.

Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов рассчитано исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта, определенной разделом 6 настоящей программы, а также перечня и объема работ, определенных на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в региональную программу (приложение 4 к программе).

6. Предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах для муниципальных образований , участвующих в программе

Предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее - нормативы) предназначена для определения объемов финансирования на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Нормативы рассчитаны на основании данных, представленных филиалом федерального государственного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Орловской области. Нормативы рассмотрены и рекомендованы для применения межведомственной комиссией по ценовой политике в строительстве при Правительстве Орловской области.

Нормативы предельной стоимости применяются для определения размера ассигнований из федерального бюджета, бюджета Орловской области и районного бюджета, а также из других источников, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год.

Нормативы разработаны как среднегодовые показатели и могут применяться как в годовом, так и в перспективном планировании (с применением утвержденного индекса-дефлятора) стоимости капитального ремонта жилых многоквартирных домов.

Конкретная стоимость ремонта зданий, включаемых в титульный список на планируемый год, должна уточняться на основании утвержденной проектно-сметной документации.

Нормативы разработаны в рублях (без учета налога на добавленную стоимость) на натуральные показатели основных характеристик жилищного фонда (кв. м. общей стоимости и т.п.) по группам жилых домов и отдельным конструктивам (таблица 2).

Нормативы отражают средний уровень цен на период 2013 года. Нормативы рассчитаны в ценах на середину планового года и учитывают среднегодовые изменения рыночных цен на строительные ресурсы (строительные материалы, оплата труда рабочих, эксплуатация строительных машин, транспортные затраты).

Стоимость строительных ресурсов, принятых для расчета, определена по данным на I квартал 2013 года с прогнозированием изменения стоимости строительных ресурсов на планируемый период.

Нормативы не учитывают:

а) стоимость сносов существующих построек и связанные с ними затраты;

б)  стоимость ремонта квартальных сетей водоснабжения и канализации, а также встроенных и отдельно стоящих трансформаторных подстанций необходимых для обслуживания ремонтируемых домов, телефонизации;

в)   стоимость внутриквартального  благоустройства тротуаров,  озеленения, заборов.

Нормативы учитывают стоимость  внутридомовых  сетей газоснабжения, водоснабжения и канализации, относящихся к ремонтируемому объекту, до места присоединения их к внутриквартальным сетям.

Вместе с тем, частью 5 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ установлено, что финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартирного дома предоставляется для долевого финансирования не только указанных в статье 15 Федерального закона № 185-ФЗ работ, но и на проведение энергетического обследования МКД, разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по которому установлены частью 3 указанной статьи, и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Таблица 1.

Группировка объектов капитального ремонта жилых домов

| Код норм | Наименование вида капитального ремонта | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Капитальный ремонт зданий в целом (без смены перекрытий) | кв. м. общей площади |
| 1.1. | Каменные здания |  |
| 1.2. | Панельные здания |  |
| II | Капитальный ремонт отдельных элементов зданий |  |
| 2. | Фасады (не требующие утепления) | кв. м. фасада |
| 2.1. | Каменные здания |  |
| 2.2. | Панельные здания |  |
| 3. | Крыши, кровли | кв. м. кровли |
| 3.1. | Кровли металлические |  |
| 3.2. | Из штучных материалов |  |
| 3.3. | Кровли рулонные |  |
| 3.4. | Модернизация кровли из штучных материалов на кровли из металопрофиля (на основании проекта) |  |
| 4. | Внутренние инженерные сети | кв. м. общей площади |
| 4.1. | Холодное водоснабжение |  |
| 4.2. | Канализация |  |
| 5. | Фасады требующие утепления | кв. м. общей площади |
| 5.1. | Каменные здания |  |
| 5.2. | Панельные здания |  |
| 6. | Ремонт подвальных помещений | кв. м. общей площади |
| 6.1 | Комплекс работ (в.ч. ремонт отмостки) |  |
| 7. | Оборудование домов системами холодного водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям (до 150м и на основании проекта) | кв. м. общей площади |

6.1. Группировка объектов капитального ремонта

многоквартирных жилых домов

Объекты капитального ремонта в нормативах предельной стоимости группируются по факторам-признакам, обуславливающим однородность ремонтных работ, расхода ресурсов и удельную стоимость ремонта на объектах соответствующей группы.

Основными факторами - признаками типовой классификации капитального ремонта жилых домов являются:

•    охват здания ремонтными работами;

•   виды   ремонтируемых   элементов   здания   (конструкции   и   инженерные системы);

•    материал несущих и ограждающих конструкций.

По признаку «охват здания ремонтными работами» объекты капитального ремонта подразделяются:

1) на  капитальный ремонт зданий в целом (комплексный капитальный ремонт, при котором производится восстановление всех изношенных конструктивных элементов, сетей, систем, устройств и инженерного оборудования, указанного в статье 15 Федерального закона № 185-ФЗ);

2) капитальный    ремонт    отдельных    элементов    зданий    (выборочный капитальный ремонт, при котором производится смена или ремонт отдельных конструктивных элементов, отдельных участков систем, сетей, коммуникаций и устройств, инженерного оборудования, вышедшего из строя).

По виду ремонта основной ремонтируемой конструкции или системы объекты капитального ремонта жилищного фонда подразделяются на группы, имеющие массовый характер по территории:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (холодной воды, электрической энергии, газа);

б) ремонт крыш;

в) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

г) утепление и ремонт фасадов.

Таблица 2.

Нормативная (предельная) стоимость

капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2013 год

| Код нор м | Наименование вида капитального ремонта | Единицы измерения | Руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Капитальный ремонт зданий в целом (без смены перекрытий) | кв. м. общей площади |  |
| 1.1. | Каменные здания |  | 6724 |
| 1.2. | Панельные здания |  | 5551 |
| II | Капитальный ремонт отдельных элементов зданий |  |  |
| 2. | Фасады (не требующие утепления) | кв. м. фасада |  |
| 2.1. | Каменные здания |  | 957 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. | Панельные здания |  | 1254 |
| 3. | Крыши, кровли | кв. м. кровли |  |
| 3.1. | Кровли металлические |  | 3184 |
| 3.2. | Из штучных материалов |  | 2689 |
| 3.3. | Кровли рулонные |  | 1793 |
| 3.4. | Модернизация кровли из штучных материалов на кровли из металлопрофиля (на основании проекта) |  | 3411 |
| 4. | Внутренние инженерные сети | кв. м. общей площади |  |
| 4.1. | Холодное водоснабжение |  | 377 |
| 4.2. | Канализация |  | 714 |
| 4.3. | Газоснабжение |  | 500 |
| 5. | Фасады (требующие утепления) | кв. м. общей площади |  |
| 5.1. | Каменные здания |  | 3607 |
| 5.2. | Панельные здания |  | 3607 |
| 6. | Ремонт подвальных помещений | кв. м. общей площади |  |
| 6.1. | Комплекс работ (в.ч. ремонт отмостки) |  | 1405 |
| 7. | Оборудование домов системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям (до 150м и на основании проекта) | кв. м. общей площади | 3594 |

В 2013 году предельная стоимость проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме в п. Глазуновка составляет 2 792,73 рублей.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты

реализации программы

Социально-экономические результаты реализации Программы соответствуют планируемым показателям выполнения муниципальной программы.

Реализация настоящей Программы будет способствовать:

- улучшение жилищных условий жителей многоквартирных домов;

-  передаче многоквартирных домов в управление собственникам помещений;

- созданию института профессиональных управляющих многоквартирными домами;

- формированию и передаче земельных участков, расположенных под многоквартирными домами собственникам жилых помещений;

- созданию конкуренции на рынке предоставления коммунальных услуг, развитию концессиональных механизмов обслуживания систем ЖКХ.

8. Информационное и методическое обеспечение

муниципальной программы

Как на этапе разработки муниципальной программы, так и на этапе ее реализации требуется активное участие и большая организационная работа не только органов местного самоуправления, но и товариществ собственников жилья или управляющих организаций, а также непосредственно собственников помещений в многоквартирных домах.

Ключевым моментом Программы является заявительный и конкурентный характер отбора многоквартирных домов для включения в Программу, а также принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решений по всем вопросам проведения капитального ремонта, участия в программе и ответственности за принятые решения (в том числе решений об обеспечении своей доли финансирования капитального ремонта). В связи с этим необходимо обеспечить полную информированность собственников помещений в многоквартирном доме обо всех условиях участия в программе.

Успешная реализация Программы в значительной мере зависит от своевременности, доступности и доходчивости информации:

- о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации региональной программы и муниципальных программ;

- о ходе   реализации муниципальной программы, текущей   деятельности   органов   государственной   власти   и органов местного самоуправления по выполнению Программы;

- о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите этих прав;

- о системе контроля за расходованием средств Фонда, областного и местных бюджетов и средств товариществ собственников жилья, собственников жилых помещений в домах за выполнением муниципальной программы с указанием наименований осуществляющих контроль органов и фамилий, имен, отчеств должностных лиц, времени их приема, почтовых адресов и адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;

- о планируемых и фактических результатах выполнения муниципальной программы.

В период реализации Программы вся информация, связанная с ходом работ, должна быть размещена во всех доступных населению средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Глазуновского района.

Товариществам собственников жилья и управляющим организациям необходимо доводить информацию до граждан путем размещения данных  на досках объявлений:

- обо всех привлеченных товариществом собственников жилья или управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических       лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет (при изменении   подрядчиков   и   субподрядчиков   информация своевременно обновляется);

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков - о причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее, чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

9. Порядок привлечения товариществом собственников жилья либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

После поступления органу местного самоуправления средств Фонда и средств долевого финансирования областного бюджета должно быть принято решение о распределении полученных и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, которые включены в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Средства перечисляются на отдельные банковские счета каждого многоквартирного дома включенного в программу капитального ремонта в 2013 году.

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 185-ФЗ подрядные организации привлекаются для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома товариществом собственников жилья либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией.

При привлечении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках муниципальной программы капитального ремонта:

- органы местного самоуправления или уполномоченные ими организации в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не вправе выбирать подрядчиков или устанавливать перечень организаций, которые могут быть привлечены товариществами собственников жилья или управляющими организациями в качестве подрядчиков для проведение капитального ремонта;

-   не  должна  допускаться  обязательная  или  добровольная  аккредитация (регистрация) при органах местного самоуправления организаций и индивидуальных  предпринимателей  в  целях  рекомендации их товариществам собственников жилья или управляющим организациям в качестве подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту;

-   подрядчики  не  могут  быть  ограничены  в  участии  в  привлечении  к выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в зависимости    от    наличия    или    отсутствия    опыта    работы    в    конкретном муниципальном образовании.

- подрядная организация должна быть членом саморегулирующей организации (СМО).

В соответствии со статьями 2 и 3, пунктом 4 статьи 421, пунктом 1 статьи 42, пунктом 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления не вправе принимать правовые акты, содержащие гражданско-правовые нормы, обязательные для сторон при заключении и исполнении договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, и утверждать типовые договоры подряда. В качестве методической поддержки можно рекомендовать примерные договоры подряда, обеспечивающие защиту интересов товариществ собственников жилья и управляющих организаций.

Для обеспечения единого подхода, соответствующего рыночным условиям, а также в качестве методической помощи товариществам собственников жилья и управляющим организациям при выборе подрядных организаций не рекомендуется привлечение товариществом собственников жилья или управляющей организацией подрядчика без предварительного рассмотрения предложений не менее чем трех подрядчиков.

Решение о выборе подрядчика должно содержать перечень подрядных организаций, предложения которых были рассмотрены и оценены.

Решение о выборе подрядной организации:

- утверждается общим собранием членов товарищества собственников жилья, если в соответствии с уставом товарищества собственников жилья это не является компетенцией правления товарищества собственников жилья;

- принимается управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, при этом управляющая организация при обращении собственников помещений в многоквартирном доме обязана предоставить обоснование выбора подрядной организации.

Целесообразно указывать рекомендуемые критерии оценки предложений подрядчиков и определять относительное значение каждого такого критерия, а также утверждать порядок применения критериев при оценке предложений подрядчиков. Критерии должны устанавливаться с учетом сложившегося рынка услуг (работ) подрядчиков и отражать:

- квалификационные данные, опыт, деловую репутацию, степень надежности, профессиональную компетентность инженерно-технических работников подрядчиков и других работников подрядчика, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- цену предложения, включая любые вспомогательные и смежные расходы;

-  предлагаемые подрядчиками технологии выполнения работ по капитальному ремонту.

Подрядчик для принятия его предложения товариществом собственников жилья или управляющей организацией должен представить, как минимум, следующую информацию:

- наименование (фирменное наименование) организации или фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика;

- сведения о наличии лицензий, необходимых в случаях, установленных федеральными законами, для проведения соответствующих работ по капитальному ремонту;

-  информацию о квалификации подрядчика и перечне объектов, в отношении которых подрядчик выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту;

-  краткое описание  предлагаемых работ,  в  том  числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;

- цену или расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения подрядчика;

- краткое   изложение   порядка   представления   ответов   на   запросы, касающиеся разъяснения своих предложений.

Общему собранию членов товарищества собственников жилья либо общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме рекомендуется выбрать представителей собственников помещений в многоквартирном доме или общественную комиссию собственников помещений для участия в приемке работ и подписания акта сдачи-приемки работ по капитальному ремонту.

Для перечисления субсидии, предусмотренной на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ, товарищества собственников жилья или управляющие организации до перечисления субсидии дополнительно к документам, указанным в части 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ, представляют в орган местного самоуправления:

а) решение о выборе подрядной организации;

б) копию предварительного договора подряда на проведение капитального ремонта.

Муниципальное образование может:

- осуществить финансирование проведения семинаров для обучения по вопросу привлечения подрядчиков на альтернативной основе товариществ собственников жилья, если соответствующие многоквартирные   дома включены в перечень многоквартирных домов в рамках муниципальной программы и (или) издать методическое пособие по этому вопросу;

-  организовать консультации по вопросу выбора подрядчиков и заключению договора подряда;

-  организовать проведение «ярмарок подрядчиков» и других мероприятий, способствующих выбору квалифицированных и добросовестных подрядных организаций.

Указанные выше мероприятия могут быть выполнены некоммерческой организацией по поручению и при финансовой поддержке муниципального образования.

10. Управление выполнением мероприятий программы и контроль за ее реализацией, представление отчетности о ее исполнении

Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации Глазуновского района.

Оперативное управление выполнения мероприятий программы и текущее руководство программой осуществляют: глава администрации Глазуновского района и глава п. Глазуновка.

Ответственные исполнители программы осуществляют мониторинг выполнения программы. Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа представляемой отчетности о ходе работ, и отчетности о расходовании средств.

Глава администрации Глазуновского района в установленном порядке отчитывается перед главой Глазуновского района и управлением Жилищно-Коммунального Хозяйства Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области.

Приложение 1 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Глазуновского района в 2013 году»

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы Глазуновского района по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Глазуновский р-н | 804,20 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 033 665 | 0 | 0 | 2 033 665 |

Приложение 2 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Глазуновского района в 2013 году»

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по капитальному ремонту

многоквартирных домов на территории Глазуновского района в 2013 году

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Глазуновка, пер. Мелиораторов, 5 | 1980 | - | кирпичный | 2 | 3 | 804,20 | 728,20 | 692,10 | 40 | Ремонт инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов | 2 033 665 | 956 432 | 501 918 | 270 265 | 305 050 | 2 792,73 | 2 792,73 | 06.2013 |
| Итого по Глазуновскому району: | Х | Х | Х | Х | Х | 804,20 | 728,20 | 692,10 | 40 | Х | 2 033 665 | 956 432 | 501 918 | 270 265 | 305 050 | 2 792,73 | 2 792,73 | Х |

Приложение 3 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Глазуновского района в 2013 году»

Перечень организационно-технических мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель | Срок начала | Срок окончания | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовка необходимой документации на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Органы местного самоуправления, ТСЖ, управляющие организации* | с 10 января (ежегодно в соответствии с региональной и муниципальными программами) | до 1 мая | - |
| 2 | Решение о распределении полученных средств и предусмотренных в местном бюджете средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, которые включены в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, управляющей организацией, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах | Органы местного самоуправления* | в течение 14 дней со дня поступления средств | в течение 14 дней со дня поступления средств | - |
| 3 | Уведомление товариществ собственников жилья, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении которых принято решение о выделении средств на капитальный ремонт, о принятии такого решения с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома | Органы местного самоуправления* | в течение 7 дней со дня принятии решения | в течение 7 дней со дня принятии решения | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Предоставление в орган местного самоуправления следующих документов | ТСЖ, управляющие организации* | в течение 30 дней со дня получения уведомления | в течение 30 дней со дня получения уведомления | - |
| 4.1. | Уведомления об открытии счетов с указанием реквизитов | -«»- | -«» - | -«»- | - |
| 4.2. | Решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пятнадцать процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ | -«»- | -«»- | -«»- | - |
| 4.3. | Утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья, собственников помещений в многоквартирном доме сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома | -«» - | -«» - | -«» - | - |
| 5 | Проведение работ по привлечению подрядной организации для капитального ремонта многоквартирного жилого дома | ТСЖ и управляющие организации* | в течение 40 дней со дня получения уведомления | в течение 40 дней со дня получения уведомления | - |
| 6 | Определение уполномоченных лиц, участвующих в приемке работ | Члены ТСЖ, собственники* | в течение 30 дней со дня получения уведомления | в течение 30 дней со дня получения уведомления | - |
| 7 | Информационное и методическое обеспечение | Органы местного самоуправления, ТСЖ, управляющие организации* | постоянно | постоянно | Бюджеты всех уровней |

* органы местного самоуправления; товарищества собственников жилья, управляющие организации; члены товариществ собственников жилья, собственники жилых помещений, выразившие желание участвовать в программе в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ

Приложение 4 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Глазуновского района в 2013 году»

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Глазуновка, пер. Мелиораторов, 5 | 2 033 665 | 51 780 | 10 321 | 750 | 1 811 694 | 0 | 0 | 400 | 52 492 | 624 | 107 378 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Глазуновскому району | 2 033 665 | 51 780 | 10 321 | 750 | 1 811 694 | 0 | 0 | 400 | 52 492 | 624 | 107 378 | 0 | 0 | 0 |